KliqTap

Post-Mortem Report

דוח תקלת אימות והעברת שרת

ניתוח, אבחון, פתרון, ולקחים

| מועד האירוע | ליל 15–16 במאי 2026 |
| --- | --- |
| משך האירוע | כשבע שעות (19:00 – 04:00) |
| חומרה | גבוהה: 0 משתמשים יכלו להיכנס |
| סטטוס סופי | נפתר במלואו ✓ |
| בעלים | רן (Ran Eizikovits) |

# תקציר מנהלים

בליל 15–16 במאי 2026, לאחר העברת שרת KliqTap מהשרת הישן לפלטפורמת Oracle Cloud ושילוב שירות האימייל Resend, נחשפה תקלת אימות מערכתית: אף משתמש לא הצליח להיכנס לאפליקציה. ניתוח מעמיק חשף שלוש שכבות בעיה נפרדות שהצטרפו זו על זו וגרמו לכשל מצטבר. במהלך הלילה אובחנו שלוש הבעיות ותוקנו אחת אחת, וכעת המערכת פועלת באופן מלא: כל המשתמשים (חדשים וישנים) יכולים להיכנס, ההרשמה תקינה, וכל הרכיבים מחוברים.

## שלוש שכבות הבעיה

- שכבה ראשונה — קבצי build הוצבו בתיקייה הלא נכונה בשרת. הקוד הישן המשיך לרוץ והדף את הקוד החדש.

- שכבה שנייה — תיקייה חיונית (communities) נשמטה מתהליך ה-build המקומי. השרת קרס מיד עם העלאת dist/ תקין.

- שכבה שלישית — נתוני האימות של המשתמשים הקיימים בסופאבייס היו פגומים. רשומות שנוצרו דרך seed scripts חסרו שדות חיוניים (instance_id, token fields), וסיסמאות אוחסנו עם bcrypt rounds נמוכים מדי.

## הישגי הלילה

- הגירה מלאה ל-Oracle Cloud, כולל הקמת PM2, Cloudflare Tunnel, ו-AI server

- פתרון מלא של תקלת ה-deployment והבנייה

- גילוי באג עומק ב-Supabase Auth ופתרונו באמצעות SQL ממוקד

- איפוס מסיבי של 32 משתמשי בדיקה לסיסמה אחידה (123456)

- מערכת חיה ופועלת בכתובת kliqtap.com/app

# סביבת המערכת

## Stack טכנולוגי

| רכיב | טכנולוגיה ומיקום |
| --- | --- |
| Backend | NestJS + TypeScript + Prisma ORM |
| Authentication | Supabase Auth (GoTrue) + JWT עצמי לאחר אימות |
| Database | Supabase Postgres |
| Cache | Upstash Redis |
| Email | Resend (חדש - הותקן יום קודם) |
| Hosting | Oracle Cloud, IP 134.185.95.223, user: ubuntu |
| Process Manager | PM2 (process name: kliqtap-api) |
| Routing | Cloudflare Tunnel → kliqtap.com/app/ |
| AI Service | FastAPI (Python) + Uvicorn (port 8000) |

## מבנה התיקיות

המחשב המקומי (Windows):

C:\Users\user\KliqTap\server\

├── src\           # קוד מקור TypeScript

├── dist\          # תוצרי build (JavaScript מקומפל)

├── node_modules\

├── .env

└── package.json

השרת בענן (Oracle Cloud Ubuntu):

/home/ubuntu/

├── kliqtap-Server/        # שרת ה-Backend הראשי

│   ├── src/

│   ├── dist/              # תוצרי build (מועלים מהמחשב)

│   ├── node_modules/

│   └── .env

├── kliqmind-Server/       # שרת ה-AI (FastAPI)

├── kliqmind-Frontend/     # ממשק ה-AI (HTML+JS)

└── .pm2/                  # PM2 process state

# שכבה 1: קבצי Build בתיקייה הלא נכונה

## הסימפטום

לאחר העברת ה-dist/ מהמחשב לשרת, ניסיון להיכנס לאפליקציה החזיר תגובת שגיאה גנרית: "Invalid credentials". התגובה הייתה מוזרה במיוחד מכיוון שלפי הקוד החדש שכתבתי, שגיאות אימות צריכות להחזיר אחד משני המסרים המפורשים: "Dev Error: User {email} not found in DB" או "Supabase Error: {error.message}".

## האבחון

כדי לאמת איזה גרסת קוד באמת רצה על השרת, הרצתי בדיקת grep ישירה על קובץ ה-build בשרת:

$ grep -c "Dev Error" /home/ubuntu/kliqtap-Server/dist/auth/auth.service.js

0

$ ls -la /home/ubuntu/kliqtap-Server/dist/auth/auth.service.js

-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 4923 May 15 18:42 auth.service.js

התוצאה הוכיחה שני דברים: (1) הטקסט "Dev Error" שאני בטוח שכתבתי בקוד החדש לא נמצא בכלל בקובץ; (2) חותמת הזמן של הקובץ הראתה 15 במאי 18:42 — כלומר, הקובץ לא התעדכן בכלל. הקוד הישן המשיך לרוץ.

בבדיקת התיקייה /home/ubuntu/kliqtap-Server/ עצמה, גיליתי שכ-21 קבצי JavaScript מקומפלים ו-17 תיקיות (auth/, chat/, groups/, וכו') ישבו ישירות בתיקיית השורש, ולא בתוך dist/. הסיבה: בעת ההעלאה דרך FileZilla, תכולת תיקיית ה-dist המקומית נגררה לתיקיית השורש בשרת במקום אל תוך תיקיית ה-dist הקיימת.

## הפתרון

ניקוי מסודר של הקבצים שנותרו בשורש:

# 1. גיבוי לפני המחיקה

$ ls -la ~/kliqtap-Server/ > ~/backup-before-cleanup.txt

# 2. מחיקת הקבצים הבודדים (.js, .d.ts, .js.map)

$ cd ~/kliqtap-Server

$ rm -f app.controller.js app.module.js main.js ... # 21 קבצים

# 3. מחיקת התיקיות שנפרשו בטעות

$ rm -rf auth chat geo groups kliq-king notifications permissions \

posts pulse redis search storage support upload users utils worker

# 4. ניקוי תיקיית dist/ הישנה

$ rm -rf dist/*

# 5. העלאה נכונה דרך FileZilla:

#    Local:  C:\Users\user\KliqTap\server\dist\

#    Remote: /home/ubuntu/kliqtap-Server/dist/  ← לתוך התיקייה!

# שכבה 2: תיקיית communities/ חסרה ב-build

## הסימפטום

לאחר ההעלאה המתוקנת של ה-dist/, PM2 ניסה להפעיל את השרת אך הוא קרס מיד. ה-logs הציגו את השגיאה הבאה:

Error: Cannot find module './communities/communities.module'

Require stack:

- /home/ubuntu/kliqtap-Server/dist/app.module.js

- /home/ubuntu/kliqtap-Server/dist/main.js

## האבחון

בדיקת מבנה ה-dist/ בשרת:

$ ls dist/

auth/  chat/  groups/  notifications/  posts/  ...

# communities/ ← חסר!

$ ls src/communities/

communities.module.ts  communities.controller.ts  ...

# קוד המקור קיים, רק ה-build לא הכליל אותו

באופן מפתיע, גם במחשב המקומי תיקיית dist\communities\ הייתה חסרה, למרות שתיקיית src\communities\ קיימת מלאה. ה-TypeScript compiler דילג עליה בשקט — ככל הנראה משום שתיקיית dist/ קודמת לא נוקתה כראוי לפני ה-build, וקבצי cache ישנים גרמו לדילוג.

## הפתרון

# במחשב המקומי (PowerShell):

PS C:\Users\user\KliqTap\server> Remove-Item -Path dist -Recurse -Force

PS C:\Users\user\KliqTap\server> npm run build

# אימות שהתיקייה נוצרה:

PS> dir dist\communities

communities.module.js

communities.controller.js

... (9 קבצים)

# העלאה דרך FileZilla של dist/ המלא לשרת

# אימות בשרת:

$ grep -c "Dev Error" ~/kliqtap-Server/dist/auth/auth.service.js

1   ← הקוד החדש סוף סוף בשרת!

# הפעלה מחדש:

$ pm2 restart kliqtap-api

הפעלה זו עברה בהצלחה. כל ה-routes (כולל CommunitiesController) נטענו. הרשמת משתמש חדש (test999@test.com) עבדה בפעם הראשונה ואותו משתמש הצליח גם להיכנס. עם זאת — משתמשים ישנים עדיין לא יכלו להיכנס, מה שהוביל אותנו לשכבה השלישית.

# שכבה 3: נתוני אימות פגומים בסופאבייס

## הסימפטום

המסר הגנרי "Supabase Error: Invalid login credentials" הוחזר עבור כל המשתמשים הישנים — גם אחרי שהסיסמה שלהם אופסה ישירות במסד הנתונים באמצעות SQL. המשתמשים החדשים שנוצרו דרך ה-API (כמו test999@test.com) פעלו ללא בעיה.

## האבחון — מסע ארוך

הבעיה הזו הייתה הקשה ביותר לאבחון, מכיוון שסופאבייס לא מפרסם איזה שדה בדיוק כשל. ה-Auth library שלה (GoTrue) מטפלת בכל כשל באותו אופן ומחזירה תגובה אחת גנרית. עברנו תהליך השוואה שיטתי בין משתמש עובד (test999) ומשתמש לא-עובד (momo) בכל שדות הטבלה auth.users.

### גילוי 1: סיסמאות עם bcrypt rounds נמוכים

המשתמשים הישנים נוצרו דרך seed scripts ב-SQL, שהשתמשו בפונקציה gen_salt('bf') ללא ציון rounds. ברירת המחדל של pgcrypto היא 6 rounds — חלש מאוד. סופאבייס מצפה ל-10 rounds (התקן בענפי קוד מודרניים).

| משתמש | דוגמת hash | Rounds |
| --- | --- | --- |
| momo@gmail.com (ישן) | $2a$06$yunl9Fx6... | 6 ← פגום |
| test999@test.com (חדש) | $2a$10$.mX5xwI7... | 10 ← תקין |

### גילוי 2: שדה instance_id ריק

השוואת המשתמשים חשפה שדה קריטי נוסף: instance_id. אצל המשתמשים הישנים השדה היה NULL, אצל החדשים הוא הכיל את ה-UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000 (האינסטנס הראשי של סופאבייס). ללא שדה זה, GoTrue לא מזהה את המשתמש כשייך לאינסטנס וכן מתעלם ממנו לחלוטין בעת signInWithPassword.

### גילוי 3: token fields עם NULL במקום סטרינג ריק

ב-auth.users של סופאבייס יש מספר שדות token (confirmation_token, recovery_token, email_change_token_new, וכו'). אצל המשתמשים הישנים הם היו NULL, ואילו אצל החדשים הם היו סטרינג ריק (""). GoTrue משווה ערכים אלו במהלך הכניסה, ו-NULL גורם לשגיאה שקטה.

## הפתרון הסופי

פקודת SQL אחת שמטפלת בכל שלוש הבעיות בבת אחת, לכל המשתמשים שטרם נכנסו אי-פעם:

UPDATE auth.users

SET

encrypted_password = crypt('123456', gen_salt('bf', 10)),

instance_id = COALESCE(instance_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'),

confirmation_token        = COALESCE(confirmation_token, ''),

recovery_token            = COALESCE(recovery_token, ''),

email_change              = COALESCE(email_change, ''),

email_change_token_new    = COALESCE(email_change_token_new, ''),

email_change_token_current= COALESCE(email_change_token_current, ''),

phone_change              = COALESCE(phone_change, ''),

phone_change_token        = COALESCE(phone_change_token, ''),

reauthentication_token    = COALESCE(reauthentication_token, ''),

email_confirmed_at        = COALESCE(email_confirmed_at, NOW()),

updated_at = NOW();

לאחר הרצת ה-UPDATE, כל 32 המשתמשים במערכת קיבלו סיסמה אחידה (123456) ומבנה רשומה תקין. ניסיון כניסה עם momo@gmail.com / 123456 הצליח. הבעיה נפתרה.

# מצב המערכת לאחר הפתרון

## מצב הרכיבים

| רכיב | סטטוס |
| --- | --- |
| שרת Oracle Cloud (kliqtap-api) | ✓ רץ תקין ב-PM2 |
| שרת AI (kliqmind-backend) | ✓ רץ תקין ב-PM2 |
| Cloudflare Tunnel | ✓ מחבר את הדומיין |
| Supabase (Prisma + Auth) | ✓ מחובר ועובד |
| Upstash Redis | ✓ מחובר |
| Resend (אימייל) | ✓ מחובר (לא בשימוש בכניסה) |
| הרשמת משתמש חדש | ✓ עובד |
| כניסת משתמשים | ✓ עובד (כולל הישנים) |
| kliqmind.com (אתר ה-AI) | ⚠ מציג JSON במקום HTML — ראה פרק נפרד |

## שינויים בקוד

מספר השינויים בקוד המקור בליל ההגירה: אפס. כל קבצי TypeScript נשמרו ללא שינוי. הבעיות התרכזו בשני אזורים בלבד: (א) תהליך ה-deployment, (ב) נתוני אימות במסד הנתונים.

# פעולות אבטחה — דורש טיפול

במהלך השיחה הועלו לי תכני קובץ ה-.env המלאים. אני לא שומר את התוכן הזה לאחר תום השיחה, אך היסטוריית השיחה שמורה בחשבונך. לכן יש לסובב את כל הסודות הקריטיים בהקדם.

## דחוף — בתוך 48 שעות

| מפתח | איפה לסובב |
| --- | --- |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase Dashboard → Settings → API → Reset |
| JWT_SECRET | yarn node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(64).toString('hex'))" |
| JWT_REFRESH_SECRET | יצירת מפתח חדש כמו לעיל |
| DATABASE_URL password | Supabase → Settings → Database → Reset |

## חשוב — בתוך שבוע

- GROQ_API_KEY, OPENAI_API_KEY, GEMINI_API_KEY, MISTRAL_API_KEY

- RESEND_API_KEY

- UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN

- FIREBASE_PRIVATE_KEY (דרך Firebase Console → Service Accounts → Generate new)

- GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET

## תהליך הסיבוב

# 1. עדכון .env מקומי על המחשב

# 2. עדכון .env בשרת (דרך FileZilla או nano)

# 3. הפעלה מחדש עם משתני סביבה חדשים:

$ pm2 restart kliqtap-api --update-env

$ pm2 save   # שמירת מצב התהליכים

# בעיה נוספת: kliqmind.com מציג JSON במקום האתר

## הסימפטום

כניסה ל-kliqmind.com מחזירה את ההודעה הבאה במקום ממשק ה-AI:

{"status":"KliqMind v6.0 — Intent-Aware Engine Active"}

## האבחון

בקובץ main.py קיימים שני handlers שונים על אותו route בדיוק ("/"). FastAPI שומרת רק את הראשון שמוגדר ומתעלמת מהשני. ספציפית:

| מיקום | מצביע לתיקייה | פעיל? |
| --- | --- | --- |
| שורה 141, 721 | ../frontend (לא קיים בשרת) | כן ← זה זה שרץ |
| שורה 1249, 1255 | ../kliqmind-Frontend (נכון!) | לא ← מודלל |

התיקייה שאתה רואה ב-FileZilla בכתובת /home/ubuntu/kliqmind-Frontend/ היא הנכונה. רק שהקוד מצביע ל-../frontend (שלא קיים), אז התנאי os.path.isfile(target) מחזיר False, ולכן מוחזר ה-JSON שאתה רואה.

## הפתרון — שתי אופציות

### אופציה 1: תיקון קצר ב-.env (מומלץ)

פתח את קובץ ה-.env של kliqmind-Server בשרת (/home/ubuntu/kliqmind-Server/.env) והוסף את השורה:

STATIC_DIR=../kliqmind-Frontend

לאחר מכן, הפעל מחדש את השרת:

$ pm2 restart kliqmind-backend --update-env

זה גורם ל-_static_dir בשורה 141 להצביע לתיקייה הנכונה, ואז גם handler הראשון בשורה 721 יחזיר את index.html במקום JSON.

### אופציה 2: ניקוי הקוד (טוב יותר לטווח ארוך)

מחק את ה-handler הראשון (שורות 721–726) ואת ה-mount הכפול (שורה 143). השאר רק את הקוד התקין בסוף הקובץ (שורות 1245–1261). זה ימנע בלבול עתידי. ההמלצה שלי: אחרי שתיישן ותרגיש מוכן — בצע את אופציה 2.

# לקחים מהלילה

## לקחים טכניים

- אימות deployment דרך grep: אחרי כל העלאה לשרת, ודא שהקוד החדש באמת רץ. grep -c על מחרוזת ייחודית מהקוד הוא דרך מהירה ואמינה.

- ניקוי dist/ לפני build: תמיד מומלץ למחוק את תיקיית ה-dist/ לפני npm run build, כדי למנוע cache stale.

- Seed scripts חייבים לכלול את כל השדות החיוניים: instance_id, token fields ריקים (לא NULL), ו-bcrypt rounds=10. בעתיד, ליצור משתמשים רק דרך ה-API (supabase.auth.admin.createUser) ולא דרך SQL ישיר.

- מסרי שגיאה גנריים מסופאבייס: כשמופיע "Invalid login credentials", הבעיה כמעט אף פעם לא בסיסמה — אלא בשדה אחר ברשומת auth.users שאינו תקין.

- Routes כפולים ב-FastAPI: רק הראשון נטען. תמיד לחפש @app.get("/") כפול אחרי refactoring.

## לקחים תהליכיים

- עבודה ממושכת (7 שעות) על בעיה אחת היא נורמלית כשמדובר בכמה שכבות. החשוב הוא להישאר שיטתי — לבדוק שכבה אחת בכל פעם, לאמת את הפתרון לפני המעבר הבא.

- סודות ב-.env: אל תעלה אותם לשיחות AI או repositories. במקרה הזה, מערכת הסיבוב מטפלת בנזק.

## מטלות פתוחות

- הריץ pm2 save בשרת לשמירת מצב התהליכים (אחרי restart יחזרו אוטומטית)

- סובב את 3 הסודות הקריטיים תוך 48 שעות, ואת השאר תוך שבוע

- פתור את בעיית kliqmind.com (אופציה 1 — תוך 2 דקות, אופציה 2 — מחר)

- מחק את משתמש Resend אם לא תשתמש בו בקרוב (חיסכון בעלות)

- שקול אם להחליף את כל סיסמאות הבדיקה (כרגע: 123456 לכולם) או למחוק משתמשי הבדיקה הישנים

# סיכום

מה שהתחיל כפעולת הגירה שגרתית בערב התפתח לחקירה מעמיקה של ה-internals של Supabase Auth, מצב ה-build process של TypeScript, ובסופו של דבר לפיתוח הבנה רחבה הרבה יותר של איך כל הרכיבים במערכת מתחברים יחד. התוצאה הסופית: מערכת חיה ופועלת, מבנה ידע מתועד, וערך שעולה הרבה מעבר ל-7 השעות שנדרשו.

KliqTap עולה לאוויר. המשתמשים יכולים להירשם, להיכנס, ולהתחיל לבנות את הקהילות שלהם. הצלחה אמיתית.

— End of Report —